心  晴

中小学生心理健康管理平台

Student Mental Health Management Platform

产  品  说  明  文  档

版本：v1.0

日期：2025 年 3 月

文档状态：正式发布

# 文档说明

| 文档名称 | 心晴 · 中小学生心理健康管理平台 产品说明文档 |
| --- | --- |
| 文档编号 | XQ-PRD-2025-001 |
| 版本号 | v1.0 |
| 编制日期 | 2025 年 3 月 |
| 适用范围 | 教育局采购评估、学校管理层决策、产品技术团队对接 |
| 保密等级 | 内部文件 · 请勿对外公开传播 |

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2025-03 | 产品团队 | 初版发布，涵盖一期全部功能说明 |

# 第一章  产品概述

## 1.1  产品背景

2023年，教育部、国家卫生健康委等十七部门联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》，明确要求学校健全心理健康监测预警体系，每学年至少开展一次心理健康测评，对测评结果异常学生及时跟进干预。

然而，大多数学校面临以下现实困境：

- 心理测评依赖纸质问卷，统计耗时耗力，数据留存困难

- 测评结果缺乏自动分析，风险识别高度依赖专业经验

- 预警信息传递链条长，高危学生得不到及时干预

- 干预过程无标准记录，个案档案管理混乱，交接困难

- 地市教育主管部门无法实时掌握辖区内学生心理健康全貌

心晴平台正是为解决上述痛点而设计，为地市及学校提供从"测评—预警—干预—追踪"的全流程数字化心理健康管理能力。

## 1.2  产品定位

心晴平台是面向地市教育局和中小学校的 SaaS 心理健康管理平台，帮助学校系统化开展心理健康测评、精准识别高风险学生、规范干预过程记录，并向教育主管部门提供跨校汇总数据支撑决策。

产品核心价值主张：

- 对心理教师：减少手工录入，预警自动推送，干预有方案可依

- 对学校管理者：全校风险一屏看懂，合规留痕有据可查

- 对地市教育局：跨校横向对比，年度报告一键生成，政策落地有抓手

## 1.3  产品名称与版本

| 产品名称 | 心晴 · 中小学生心理健康管理平台 |
| --- | --- |
| 英文名称 | XinQing — Student Mental Health Platform |
| 当前版本 | v1.0（MVP 版本） |
| 访问方式 | PC Web 浏览器（主端）+ 学生 H5 答题端 |
| 部署方式 | SaaS 云端 / 私有化部署（地市政府采购可选） |
| 兼容浏览器 | Chrome 90+ / Edge 90+ / Safari 14+ |

# 第二章  目标用户与使用角色

## 2.1  用户角色总览

平台共设置 6 类使用角色，各角色权限独立管控：

| 角色 | 角色名称 | 职责与使用场景 |
| --- | --- | --- |
| 学生 | 学生端用户 | 通过 H5 端完成心理测评问卷，查看历史答题记录 |
| 班主任 | 班级教师 | 查看本班学生测评完成情况及风险状态概况，接收预警通知 |
| 心理教师 | 心理咨询教师 | 全平台核心用户：管理测评计划、处置预警、建立个案档案、记录干预会谈、查阅量表题库及干预方案库 |
| 学校医生 | 校医 | 参与高风险学生评估，查看测评结果，协助制定干预方案 |
| 学校管理员 | 学校负责人 | 管理全校账号与组织架构，查看全校心理健康总览数据，配置系统参数 |
| 地市管理员 | 教育局负责人 | 跨校数据汇总查看，学校横向对比，生成年度工作报告 |

## 2.2  主要用户角色详述

### 2.2.1  心理教师（核心用户）

心理教师是平台最主要的日常用户，承担以下工作：

- 制定并发布测评计划，选择适合学段的量表

- 实时接收预警推送，在规定时限内完成处置

- 为高风险学生建立心理档案及个案追踪

- 记录每次咨询会谈内容和学生情绪变化

- 从方案库中选取适合的干预方案并执行

- 记录与家长的沟通情况，留存证据链

- 查看班级及全校心理健康数据，生成分析报告

### 2.2.2  学校管理员

学校管理员负责平台的基础运营工作：

- 维护学校年级、班级、学生信息（支持 Excel 批量导入）

- 创建和管理教职工账号，分配角色权限

- 配置定时测评计划，实现学期级别的自动化排程

- 查看全校心理健康总览数据，掌握整体状况

- 配置预警通知方式、白标展示等系统参数

### 2.2.3  地市管理员

地市管理员（通常为教育局心理健康专项负责人）使用场景：

- 查看辖区内所有学校的测评覆盖率及风险分布情况

- 横向对比各学校心理健康指标，识别需要重点关注的学校

- 查看区域风险热力地图

- 一键生成年度心理健康工作报告（PDF 格式），直接提报上级主管部门

# 第三章  功能模块详述

## 3.1  功能模块总览

平台包含八大核心功能模块：

| # | 模块名称 | 核心功能 | 主要使用角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测评引擎 | 量表管理 / 计划发布 / 答卷采集 / 自动评分 | 心理教师、学校管理员 |
| 2 | 预警管理 | 三级预警 / 实时推送 / 处置流程 / 日志记录 | 心理教师、校医、学校管理员 |
| 3 | 学生档案 | 基本信息 / 测评历史 / 预警记录 / 纵向追踪 | 心理教师、校医 |
| 4 | 个案管理 | 建档 / 干预计划 / 会谈记录 / 结案报告 | 心理教师、校医 |
| 5 | 量表题库 | 50+ 标准量表 / 自建问卷 / 题目预览 / 阈值配置 | 心理教师 |
| 6 | 干预方案库 | 32+ 方案 / 话术框架 / 家长模板 / 转介标准 | 心理教师、校医 |
| 7 | 数据看板 | 班级 / 全校 / 地市多层级可视化分析 | 全部角色（按权限） |
| 8 | 系统管理 | 账号 / 组织 / 定时排程 / 白标配置 / 审计日志 | 学校管理员、地市管理员 |

## 3.2  测评引擎

### 3.2.1  量表题库（内置 50+ 标准量表）

平台内置经过信效度验证的标准化心理测评量表，按适用学段和评估维度分类：

| 分类 | 代表量表 | 适用学段 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 情绪类 | PHQ-9（抑郁）、GAD-7（焦虑）、SCL-90、CDI、SDS、PANAS 等 | 初中 / 高中 | 18 个 |
| 压力与应激 | PSS-10、ASLEC、TAI-C 考试焦虑量表等 | 初中 / 高中 | 8 个 |
| 行为与适应 | IAT 网络成瘾、手机依赖量表、SDQ 长处和困难问卷等 | 全学段 | 10 个 |
| 人际关系 | SCARED 儿童焦虑筛查、SAS-A 社交焦虑、UCLA 孤独感量表等 | 全学段 | 8 个 |
| 睡眠与躯体化 | PSQI 匹兹堡睡眠质量指数、CSHQ 儿童睡眠习惯问卷 | 全学段 | 4 个 |
| 自我认知 | Rosenberg 自尊量表、GSES 自我效能感量表、CSQ 应对方式 | 初中 / 高中 | 6 个 |
| 风险筛查 | 自杀风险评估问卷（限医生 / 心理教师）、自我伤害行为问卷 | 初中 / 高中 | 6 个 |

每个量表包含：题目原文、作答说明、计分规则（含反向计分）、结果分级定义、预警触发阈值配置。量表数据由专业团队录入并经心理专家审核。

### 3.2.2  自建问卷

心理教师可通过可视化构建器创建学校专属问卷，支持以下题型：

- 单选题（含 Likert 量表）

- 多选题

- 量表滑动题（语义差异量表）

- 开放式文本填写

自建问卷与标准量表共同纳入测评计划，结果可单独导出分析。

### 3.2.3  测评计划管理

测评计划支持以下配置维度：

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| 量表选择 | 从题库多选，系统自动汇总总题数和预计作答时长 |
| 目标范围 | 全校 / 指定年级 / 指定班级 / 指定学生（支持学号批量输入） |
| 时间配置 | 设置开放起止时间，学段过滤（量表不适用的学段自动排除） |
| 再测间隔 | 同一学生同一量表最短间隔天数（默认 30 天），防止数据失真 |
| 通知设置 | 系统内消息 / 短信通知 / 截止前自动提醒 |
| 预警联动 | 开启后提交即自动评分并按阈值触发预警；关闭则仅收集数据 |

### 3.2.4  学生 H5 答题端

学生通过手机浏览器（无需下载 App）完成测评：

- 身份验证：学号 + 绑定手机号验证码，无需记忆密码

- 答题页面：单题呈现，进度条显示，支持暂存中断后继续

- 防漏答机制：提交前自动检测未作答题目并高亮提示

- 隐私保护：提交后仅展示鼓励语，不显示得分或风险等级，避免学生焦虑

- 适配：兼容 iOS / Android 主流机型，微信内置浏览器可直接打开

## 3.3  预警管理

### 3.3.1  三级预警机制

系统采用科学的三级预警分级体系：

| 等级 | 触发条件 | 响应时限 | 处置流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🟢 正常 | 全部量表得分正常范围 | 无需处置，自动归档 | 结果存入学生档案，无通知 |
| 🟡 黄色 | 任一量表轻中度异常 | 15 天内创建跟进记录 | 自动通知责任心理教师（站内消息 + 短信）；超期未处理自动升级通知学校心理负责人 |
| 🔴 红色 | 任一量表重度异常，或自伤/自杀相关题目触发 | 24 小时内确认处置 | 立即通知心理教师 + 学校分管领导；系统锁定该预警，必须人工确认后才可关闭；所有通知记录时间戳 |

特别说明：PHQ-9 第 9 题（关于自伤/死亡念头）得分 ≥ 2 分，无论总分高低，系统均直接触发红色预警。

### 3.3.2  预警处置流程

完整的预警处置流程如下：

- 系统检测到风险得分 → 自动创建预警记录

- 多渠道通知责任人（站内消息 + 短信，24小时内可查收）

- 责任心理教师登录平台，确认接收并指定负责人

- 制定初步处置计划（包括面谈安排、家长知情情况）

- 持续记录跟进过程（每次跟进均留有时间戳）

- 完成处置后关闭预警，系统记录全程处置时长

所有预警操作均生成不可篡改的操作日志，为学校在出现纠纷时提供完整的举证材料。

## 3.4  学生心理档案

平台为每位学生自动生成并持续更新心理健康电子档案，包含以下信息维度：

| 信息维度 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 姓名、性别、年龄、年级班级、学号、入学时间 |
| 家庭信息 | 监护人姓名/联系方式、家庭结构类型、居住情况 |
| 测评历史 | 历次测评结果（含得分、等级、趋势折线图），可按量表筛选 |
| 预警记录 | 全部预警时间线，含触发原因、处置状态、处置人 |
| 个案记录 | 干预计划、会谈记录摘要、干预进展评级 |
| 家长沟通 | 每次与家长沟通的方式、时间、内容、家长态度记录 |
| 纵向追踪 | 多次测评的跨时间趋势图，识别心理状态变化拐点 |
| 特殊标注 | 家庭变故、留守状态、既往就医记录等特殊背景信息 |

## 3.5  个案管理

心理教师可为需要持续关注的学生建立个案档案，个案管理涵盖：

### 3.5.1  干预计划

- 从方案库选择参考方案，或自定义制定干预目标

- 设置计划会谈次数和起止时间

- 阶段性进度跟踪（a-steps 步骤条，完成状态实时更新）

### 3.5.2  会谈记录

- 记录每次会谈日期、时长、内容详情

- 学生情绪状态评级（1-5 分量表，可视化图表展示趋势）

- 干预进展评估（明显改善 / 有所改善 / 维持 / 有所退步）

- 下次会谈计划日期和内容安排

### 3.5.3  个案时间线

混合展示所有相关事件：预警触发 → 建档 → 测评 → 会谈 → 家长沟通 → 结案，形成完整的服务轨迹。

### 3.5.4  结案报告

- 记录结案原因（目标达成 / 转介 / 撤销 / 其他）

- 撰写总结报告，支持富文本格式

- 干预效果评分，设置随访计划

- 一键导出结案报告 PDF

## 3.6  干预方案库

平台内置 32 个专业干预方案，覆盖中小学生常见心理困境，每个方案包含：

| 内容模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 方案概述 | 适用问题描述、推荐使用场景（对应量表得分区间） |
| 干预目标 | 4-6 条可量化的干预目标 |
| 分次步骤 | 每次会谈的具体目标、重点活动、注意事项 |
| 谈话引导框架 | 开场建议、核心探索问题、常见学生反应与应对、禁忌话题 |
| 推荐活动 | 情绪日记、行为活化、呼吸练习等具体活动说明及所需材料 |
| 家长沟通模板 | 初次告知 / 进展汇报 / 家庭建议 / 转介告知 4 类信件模板 |
| 转介标准 | 何种情况应转介至专业医疗机构的判断指引 |

方案库按 6 大类别组织：情绪调节类（12个）/ 人际关系类（8个）/ 学业压力类（6个）/ 家庭压力类（6个）/ 自我发展类（6个）/ 危机干预类（4个）。

心理教师也可复制系统方案后自定义修改，创建学校专属方案。

## 3.7  数据看板

平台提供三个层级的数据可视化看板：

### 3.7.1  班级看板

- 班级测评完成率（进度条 + 人数统计）

- 各量表班级均分 vs 年级均分对比（分组柱状图）

- 学生风险分布饼图（正常 / 黄色 / 红色 / 未完成）

- 学生明细表：每位学生各量表得分、综合状态、操作入口

- 一键导出班级测评报告 PDF

### 3.7.2  全校看板（学校管理员 / 心理教师）

- 全校 KPI 数据（学生总数 / 测评覆盖率 / 各级预警数量 / 个案在档数）

- 各年级心理健康均分横向对比

- 各班级完成率 / 高风险人数一览表

- 预警处置情况：处置率、平均处置时长、最久未处置预警

- 近 6 个月预警趋势折线图（红色 / 黄色分线）

### 3.7.3  地市看板（地市管理员）

- 辖区全部学校的测评覆盖率、高风险率排行榜

- 学段 × 维度热力矩阵（一眼看出哪个学段哪个维度问题最突出）

- 区域风险分布地图（以行政区为单位）

- 多校横向对比（最多 6 所学校并排比较）

- 年度报告自动生成（Word / PDF，可直接提交上级主管部门）

## 3.8  系统管理

### 3.8.1  账号与组织管理

- 多层级组织架构：地市 → 学校 → 年级 → 班级

- 支持 Excel 模板批量导入学生信息（含学号、班级、监护人信息）

- 账号角色灵活配置，一个账号可绑定多个角色

- 账号状态管理：启用 / 禁用 / 重置密码

### 3.8.2  定时测评排程

- 按学期自动触发测评计划（开学初 / 期中 / 期末 / 自定义频率）

- 覆盖目标按学段自动筛选，与量表适用范围联动

- 支持学年维度的持续排程配置

### 3.8.3  操作审计日志

- 记录所有关键操作（预警处置、档案修改、账号变更等）

- 日志含：操作人、时间、IP、操作内容、前后对比

- 日志不可删除，满足教育机构合规审计要求

### 3.8.4  白标定制

- Logo、系统名称、主题色可通过配置文件修改，无需改代码

- 支持学校或教育局自有品牌标识，增强采购方认同感

# 第四章  技术架构与数据安全

## 4.1  技术架构概览

| 层级 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 前端（PC） | Vue 3 + Arco Design（字节跳动开源组件库） |
| 前端（H5） | Vue 3 + Vant 4（移动端组件库） |
| 后端服务 | Node.js（Express 框架）+ Prisma ORM |
| 数据库 | MySQL 8.0（主从读写分离） |
| 缓存 | Redis 7（会话存储 + 热数据缓存） |
| 异步任务 | Bull 消息队列（预警通知 / 报告生成 / 批量分发） |
| 部署 | Docker Compose（一键部署）/ 支持私有化部署 |
| 反向代理 | Nginx（SSL 终止 + 静态资源） |

## 4.2  多租户架构

平台采用多租户 SaaS 架构：

- 一期（学校版）：共享数据库 + 行级 tenant_id 隔离，所有查询强制带租户条件

- 二期（地市版）：升级为 Schema 级隔离，每所学校独立 Schema，数据彻底分离

- 不同学校的数据在技术层面完全隔离，不存在跨租户数据泄漏风险

## 4.3  数据安全措施

### 4.3.1  传输安全

- 全站 HTTPS，TLS 1.3

- API 请求携带 JWT 签名验证

- 敏感字段（学生姓名、手机号、测评得分）AES-256 额外加密存储

### 4.3.2  访问控制

- 基于角色的权限控制（RBAC），最小权限原则

- 敏感操作（删除档案、关闭预警）需二次确认

- 同一账号异常高频访问自动触发安全警告

- 高风险测评结果（含自伤相关）仅心理教师和医生可见，班主任无权限

### 4.3.3  存储安全

- MySQL 透明加密（TDE）

- 定时自动备份，支持异地容灾

- 定期安全审计，操作日志不可删除

### 4.3.4  隐私合规

平台严格遵循《中华人民共和国个人信息保护法》，学生测评数据仅用于校内心理健康服务，不对外共享，不用于商业分析。向教育主管部门上报的数据均经过匿名化聚合处理，不含个人身份信息。

## 4.4  部署方案与服务器要求

| 部署场景 | CPU | 内存 | 硬盘 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单校试点 | 2 核 | 4 GB | 100 GB | 满足千人以内并发 |
| 标准学校版 | 4 核 | 8 GB | 500 GB | 满足万人以内并发 |
| 地市版 | 8 核 | 16 GB | 1 TB | 主从 MySQL，读写分离 |

# 第五章  产品交付计划

## 5.1  三期交付路线图

产品按三个阶段逐步交付，每期均可独立上线运营：

| 阶段 | 周期 | 核心交付内容 | 里程碑目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期 MVP | 3-4 个月 | 核心测评闭环（题库 / 计划发布 / H5 答题 / 自动评分） 三级预警系统（触发 / 推送 / 处置 / 日志） 学生基础档案 班级 + 学校看板 学校管理员后台 | 1-2 所学校试点上线 验证核心业务流程 积累真实用户反馈 |
| 二期 地市化 | 4-6 个月 | 地市宏观看板 + 跨校对比 干预方案库（32+ 方案） 个案管理（会谈记录 / 时间线） 家长沟通记录 年度报告 PDF 自动生成 定时测评排程 自建问卷构建器 Schema 级多租户升级 | 可向教育局完整演示 具备地市级采购交付能力 拥有完整产品形态 |
| 三期 智能化 | 6 个月 | AI 辅助评估（报告解读 / 方案推荐 / 话术建议） 移动端 App（iOS + Android） 家长微信小程序 纵向追踪分析 + 干预效果量化 订阅计费系统 政府汇报大屏 Open API + Webhook | 行业领先产品竞争力 具备自动化 SaaS 商业能力 可接入 AI 能力壁垒 |

## 5.2  一期验收标准

以下为一期正式上线前的验收标准（全部通过方可交付）：

- 学生可通过 H5 端完成问卷填写并成功提交

- 教师可创建测评计划并指定目标班级，发布后学生端即时收到通知

- 系统自动评分准确，与人工手算误差为 0

- 红色预警触发后，15 分钟内系统完成通知推送至责任教师

- 班级看板正确展示完成率和风险分布图

- 学生个人档案展示历次测评趋势折线图

- 支持 Excel 批量导入 500 名学生数据，无错误报告

- 200 名学生同时在线作答，系统响应正常（并发测试）

- 不同学校数据完全隔离，跨租户查询无数据泄漏

- 全部关键操作均有审计日志记录

# 第六章  商业模式与定价策略

## 6.1  销售模式

平台提供两种采购路径：

### 6.1.1  地市统一采购（主要路径）

由地市教育局与平台签订框架合同，统一采购、统一部署，下属学校统一纳入。优势包括：

- 一次签约覆盖辖区所有学校，推广成本低

- 教育局可统一查看跨校汇总数据，满足政策汇报需求

- 通常采用政府采购招投标形式，合同金额较大，周期 3 年

### 6.1.2  学校独立采购

由学校自行采购，适用于需求明确、预算自主的学校：

- 年费订阅制，按在校学生数梯度计价

- 合同灵活，1-3 年期可选

## 6.2  定价策略

| 版本 | 适用场景 | 计费方式 | 包含功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学校基础版 | 500人以下学校 | 按学生数 · 年费 | 一期全部功能 |
| 学校专业版 | 500-3000人学校 | 按学生数 · 年费 | 一期 + 二期功能 |
| 地市版 | 地市教育局 | 按学生总数 · 3年合同 | 全部功能 + 地市看板 + 年度报告 |
| 增值服务 | 所有版本可叠加 | 按服务项目报价 | 教师培训 / 定制报告 / AI 功能模块 / 私有化部署 |

## 6.3  竞争优势

相较于同类产品，心晴平台具备以下核心优势：

| 维度 | 心晴平台 | 同类竞品 |
| --- | --- | --- |
| 数据安全 | 本地化/Schema 级隔离，合规文档完备 | 多数为行级隔离，合规说明不清 |
| 预警机制 | 三级分级 + SLA 管控 + 操作留痕 | 通常仅有简单阈值提醒 |
| 干预支持 | 32+ 专业方案 + 话术框架 + 家长模板 | 多数无或仅少量参考资料 |
| 地市能力 | 原生支持，跨校对比 + 年度报告 | 多数为单校产品，无地市层级 |
| 政策对齐 | 明确对齐教育部专项行动计划要求 | 较少有系统性政策响应 |
| 部署灵活性 | SaaS + 私有化双模式 | 多为纯 SaaS，政府采购受限 |

# 第七章  合规与隐私保护声明

## 7.1  政策依据

心晴平台的功能设计严格对齐以下政策法规：

- 《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》（教育部等17部门）

- 《中小学心理健康教育指导纲要（2012年修订）》

- 《中华人民共和国个人信息保护法》（2021年）

- 《教育部关于加强学生心理健康管理工作的通知》（2021年）

## 7.2  数据使用声明

平台承诺并在系统中向所有用户展示以下数据使用声明：

- 学生心理健康测评数据仅用于本校心理健康服务，不对外共享

- 测评数据采用加密存储，仅授权人员可访问

- 向教育主管部门上报数据时，使用匿名化聚合数据，不含个人身份信息

- 学生本人可申请查看本人历史测评记录

- 数据保留期限：学生在校期间 + 毕业后 3 年，超期后自动归档

- 用户有权申请删除本人数据（在法律允许的范围内）

## 7.3  敏感数据特殊保护

风险筛查类量表（含自杀风险评估、自我伤害行为问卷）的测评结果，仅具有心理教师或学校医生角色的账号可查看，班主任及普通教师无权限访问。系统在技术层面强制执行此限制，无法通过界面绕过。

## 7.4  操作留痕与举证能力

平台为学校提供完整的操作证据链，在法律纠纷或责任认定场景下可作为举证材料：

- 所有预警通知均记录发送时间戳（精确到秒）

- 预警处置每一步操作均留存操作人、时间、内容

- 家长沟通记录留存方式、时间、通知对象、内容

- 操作日志不可删除、不可篡改，支持导出

# 附录

## 附录一  内置量表完整清单

| # | 量表简称 | 量表全称 | 适用学段 | 题数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PHQ-9 | 患者健康问卷（抑郁版） | 初中/高中 | 9 |
| 2 | GAD-7 | 广泛性焦虑量表 | 初中/高中 | 7 |
| 3 | SCL-90 | 症状自评量表 | 高中 | 90 |
| 4 | SCARED | 儿童焦虑情绪障碍筛查量表 | 小学/初中 | 41 |
| 5 | SDQ | 长处和困难问卷（学生版） | 小学/初中 | 25 |
| 6 | MMHI-60 | 中学生心理健康量表 | 初中/高中 | 60 |
| 7 | CDI | 儿童抑郁量表 | 小学/初中 | 27 |
| 8 | SDS | 抑郁自评量表 | 初中/高中 | 20 |
| 9 | STAI | 状态-特质焦虑问卷 | 初中/高中 | 40 |
| 10 | SAS | 焦虑自评量表 | 初中/高中 | 20 |
| 11 | PANAS | 正负性情绪量表 | 初中/高中 | 20 |
| 12 | EESC | 儿童情绪调节量表 | 小学 | 16 |
| 13 | PSS-10 | 压力感知量表 | 高中 | 10 |
| 14 | ASLEC | 青少年生活事件量表 | 初中/高中 | 27 |
| 15 | TAI-C | 中小学生考试焦虑量表 | 初中/高中 | 37 |
| 16 | IAT | 网络成瘾量表 | 初中/高中 | 20 |
| 17 | MPAI | 手机依赖量表 | 初中/高中 | 17 |
| 18 | SAS-A | 社交焦虑量表（青少年版） | 初中/高中 | 18 |
| 19 | UCLA-3 | 孤独感量表 | 初中/高中 | 20 |
| 20 | SES | Rosenberg 自尊量表 | 初中/高中 | 10 |
| 21 | GSES | 自我效能感量表 | 初中/高中 | 10 |
| 22 | CSQ | 应对方式问卷 | 高中 | 62 |
| 23 | PSQI | 匹兹堡睡眠质量指数 | 初中/高中 | 19 |
| 24 | CSHQ | 儿童睡眠习惯问卷 | 小学 | 33 |
| 25 | PHCSS | 儿童自我意识量表 | 小学 | 80 |
| … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 50+ |

## 附录二  常见问题解答（FAQ）

Q1：学生的测评结果会让学生自己看到吗？

不会。学生提交答卷后，H5 端仅展示鼓励性完成提示，不显示得分、风险等级或任何分析内容，以避免引发学生不必要的焦虑。测评结果仅在教师端展示。

Q2：系统如何防止学生随便填，影响数据质量？

平台内置多项数据质量保障机制：①同一量表的最短再测间隔设置（默认30天）；②对完成时长异常短的答卷标记为"可疑"；③心理教师可结合学生实际情况判断数据有效性。

Q3：家长能查看孩子的测评结果吗？

在一期和二期版本中，家长不直接查看测评结果，由心理教师根据需要主动通知家长。三期计划推出家长微信小程序，家长可查看子女的综合状态（仅显示"正常/需关注/需特别关注"三档），不展示具体得分，保护学生隐私。

Q4：学校的数据会和其他学校混在一起吗？

不会。平台采用严格的多租户隔离机制，每所学校的数据在技术层面完全独立，不同学校的账号无法访问彼此数据。地市管理员可看到的是各校汇总数据，无法查看其他学校学生个人信息。

Q5：如果心理老师离职，新老师能继续接手工作吗？

可以。平台保存完整的个案档案、会谈记录和历史跟进日志，新接任的心理教师可查看全部历史记录，无缝接手工作，避免学生服务中断。

Q6：系统支持私有化部署吗？

支持。平台采用 Docker 容器化部署，可部署至学校或教育局自有服务器，满足数据不出域的政府采购要求。私有化部署版本与 SaaS 版本功能完全一致。

— 文档结束 —

心晴平台  ·  让每一个孩子被看见