中小学生心理健康测评平台

三期工程开发文档（AI增强与全渠道扩展）

版本：v1.0  |  文档日期：2026年3月  |  预计工期：6个月（基于二期上线后启动）

三期目标：引入AI辅助能力、移动App、跨校督导自动化，形成护城河，从工具升级为智能平台

# 1. 三期战略定位

三期是从「测评管理工具」到「智能心理健康服务平台」的关键跃升。竞争壁垒从「功能齐全」升级为「数据网络效应」和「AI持续学习」。

| 三期能力方向 | 战略意义 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| AI辅助评估与预警 | 减少漏报误报，辅助教师判断，提升专业性，是对同类竞品的关键差异化 | P0 |
| 原生移动App（iOS + Android） | 学生问卷体验提升，教师随时处理预警，推送通知，是标配能力 | P0 |
| 智能定制测评方案 | AI根据历史数据为学校/班级推荐最合适的测评组合，体现平台数据价值 | P1 |
| 跨校督导自动化 | 教育局督导工作从「人工巡查」升级为「系统自动发现问题」，强化政府端黏性 | P1 |
| 开放平台与API生态 | 允许第三方心理服务机构接入，扩展服务能力，向平台型商业模式演进 | P2 |
| 家长端App功能增强 | 家长从「被动接收通知」到「主动参与孩子心理健康管理」 | P2 |
| 心理教师成长体系 | 在平台内嵌督导培训、案例讨论社区，增加教师黏性和平台权威性 | P2 |

# 2. AI辅助评估模块

## 2.1 AI能力边界说明

重要：AI在本平台中定位为「辅助工具」，而非「诊断系统」。所有AI输出必须明确标注为「AI参考建议」，最终判断权始终在持证心理教师和医生手中。这是合规要求，也是规避医疗责任风险的必要边界。

## 2.2 AI能力一：风险辅助研判

在三级预警系统基础上，AI提供第二层辅助判断，减少边界案例（刚过阈值/临界阈值）的漏报和误报。

输入特征（模型特征工程）：

- 本次各维度得分及与历史均值的偏差

- 过去180天预警频次和恢复模式

- 年级、性别、学期时间节点（考前期、假期前后等上下文因素）

- 个案跟进记录中提取的关键词（情绪状态、睡眠、人际、家庭）

- 历次测评的得分趋势斜率（持续下降比一次低分更危险）

输出结果：

- 风险置信度分数（0-100），附加「与规则阈值一致」/「AI建议上调风险级别」/「AI建议下调」三种状态

- 可解释性理由（最多3条，如「近30天PHQ分数持续上升」「临近期末考试」「上次红色预警未满60天」）

- 置信度 < 70%的案例，AI建议教师人工复核

## 2.3 AI能力二：干预效果预测

对已进入个案跟进的学生，AI基于历史数据预测干预效果，帮助教师及时调整方案。

- 预测维度：4周后风险级别降至绿色的概率（基于类似历史案例）

- 提示信号：当前跟进策略与历史高效案例偏差明显时，AI提示「考虑调整为方案B」

- 不作强制推荐，仅作参考提示

## 2.4 AI能力三：异常行为检测

检测答题行为异常，识别无效数据，保证测评结果质量。

| 异常类型 | 检测逻辑 | 处置方式 |
| --- | --- | --- |
| 随机作答 | 答题时间 < 量表预计时间×30%，且选项分布过于均匀 | 标记记录为「疑似无效」，不触发预警，提示教师复核 |
| 固定选项作答 | 连续10题以上选择同一选项 | 标记记录为「疑似无效」 |
| 极端负面放大 | 所有题目选最高分（全选「非常符合」）且社会功能题矛盾 | 标记为「需人工评估」，不直接触发红色预警 |
| 答题中断再继续 | 断点超过24小时后继续作答 | 记录断点，人工抽查是否受到外界干扰 |

## 2.5 AI能力四：自然语言分析（高级功能）

当平台内置AI对话（学生可与AI助手进行情绪打卡/倾诉）时，对对话文本进行情感分析，辅助教师了解学生在量表之外的实际状态。

- 功能形态：学生在App内开启「今天聊聊」，与AI对话，对话内容经脱敏处理后生成情绪摘要

- 摘要内容（教师可见）：今日情绪基调、识别到的主要压力源关键词、是否出现风险词汇

- 风险词汇（如出现「不想活了」「消失」等）直接触发人工复核提醒，不由AI自动处置

- 学生在首次使用前需知情同意，教师可查看的仅为摘要，原始对话不对教师开放

## 2.6 AI技术选型

| 能力 | 技术方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 风险研判模型 | XGBoost / LightGBM（结构化数据） | 可解释性强，训练数据需求少，适合冷启动阶段（2万+有标注记录后开始训练） |
| 效果预测模型 | 生存分析（Cox比例风险模型） | 预测「事件发生时间」比分类更适合干预效果场景 |
| 异常行为检测 | 规则引擎 + 统计异常检测（IQR/Z-score） | 不依赖ML，一期可上线，可解释性强 |
| 自然语言分析 | 调用国内大模型API（文心一言/通义千问） | 情感分析和意图识别，不做本地部署，注意数据脱敏后再外发 |
| 模型训练基础设施 | 阿里云PAI平台 / 本地GPU服务器 | 二期积累数据，三期首次训练专属模型 |

冷启动策略：三期上线初期（数据不足时），AI能力三（异常检测）和部分风险研判规则先以规则引擎替代，待积累足够标注数据后逐步替换为ML模型。

# 3. 原生移动App（iOS + Android）

## 3.1 App定位与功能边界

| 用户端 | App核心功能 | 与H5差异 |
| --- | --- | --- |
| 学生端App | 测评问卷（支持离线缓存）、AI情绪打卡对话、心理小知识推送、情绪日记 | 离线答题、推送通知、情绪日记（新功能）、AI对话 |
| 教师端App | 预警即时推送、快速处置确认、个案跟进记录（语音转文字）、日程提醒 | 推送通知（关键差异）、语音记录（效率提升） |
| 家长端App（轻量） | 子女情况概览、学校通知、家庭情况问卷填写 | 主动查看（而非仅被动接收通知） |

## 3.2 技术选型

| 方向 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 跨平台框架 | Flutter（Dart） | 一套代码同时覆盖iOS和Android，UI性能接近原生，国内社区成熟 |
| 状态管理 | Riverpod / Provider | Flutter主流方案，适合中大型应用 |
| 本地存储 | SQLite（via drift包） | 离线答题缓存、情绪日记本地存储 |
| 推送通知 | 极光推送（JPush） | 国内Android厂商推送兼容性最好，覆盖华为/小米/OPPO厂商通道 |
| 语音转文字 | 讯飞SDK | 中文准确率最高，支持离线识别 |
| 发布渠道 | App Store（苹果）+ 各大应用市场（华为/小米/应用宝） | 国内Android必须多渠道发布 |

## 3.3 离线答题设计（关键功能）

农村学校网络条件差，离线答题是提升测评完成率的重要手段。

- 学生打开任务时，App自动缓存题目数据到本地SQLite

- 离线模式下可完整答题，答案存本地，网络恢复后自动同步上传

- 断网提示：顶部显示「当前离线，答题将在联网后自动上传」

- 防重复提交：上传时服务端校验幂等性，以record.id为唯一键

## 3.4 情绪日记功能

学生每天可在App内进行简短的情绪打卡，这是「量表测评」之外的持续数据采集渠道。

| 功能点 | 设计细节 |
| --- | --- |
| 情绪打卡 | 每天最多1次，选择今日主要情绪（从9种情绪中选，带emoji图标），可选填文字说明（100字以内） |
| 情绪折线图 | 学生自己可查看过去30天的情绪变化曲线（正向功能，增加用户粘性） |
| 教师可见范围 | 仅当学生处于黄色/红色预警状态时，教师可查看其过去7天情绪打卡概览（不含文字） |
| 隐私控制 | 学生在设置中可关闭「情绪日记对教师可见」，关闭后教师看不到任何内容 |
| 数据价值 | 为AI风险研判提供额外维度（连续多天情绪低落比一次测评更具参考价值） |

# 4. 智能定制测评方案

## 4.1 功能描述

基于平台积累的大量学校测评数据，AI自动分析每所学校的特征，推荐最适合该校实际情况的测评量表组合和频次策略，替代「全部学校用同一套方案」的粗放做法。

## 4.2 推荐逻辑

| 输入信号 | 推荐维度 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 历史高频问题类型 | 量表选择 | 某校焦虑维度持续高于市均值→建议常态化配置GAD-7 |
| 高风险时间段规律 | 测评频次与时机 | 某校红色预警70%集中在期中前3周→建议期中前4周启动专项筛查 |
| 年级问题差异 | 年级定制化方案 | 该校高三焦虑显著，初一人际问题突出→不同年级配不同量表组合 |
| 测评完成率数据 | 测评时长优化 | 某班完成率仅60%，平均答题时间超限→建议替换为更短版本量表 |
| 干预后改善效果 | 方案效果验证 | 使用某干预方案的学生复发率更低→在推荐中加权该方案 |

## 4.3 交互设计

- 每学期开学前，系统自动为每所学校生成「本学期心理测评建议方案」

- 心理教师可一键采用、或手动调整后采用，或完全忽略自行配置

- 采用率和效果数据回流到模型，形成持续学习闭环

# 5. 跨校督导自动化

## 5.1 督导问题的痛点

现有地市看板（二期）是数据展示，需要人工去「找」问题。三期升级为系统主动「推送问题」，实现从「仪表盘」到「智能督导助理」的跃升。

## 5.2 督导自动化功能

| 功能 | 触发条件 | 推送对象 | 处置流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学校预警异常飙升 | 某校本周红色预警数超过上周300%，或超出全市平均2个标准差 | 地市督导员 | 督导员收到提醒后，可在系统内发起「督导介入」，通知学校管理员 |
| 长期未处置预警 | 红色预警超过48小时未关闭，或黄色预警超过7天未跟进 | 地市督导员 + 该校上级 | 系统自动记录「超时未处置」，计入学校KPI考核 |
| 测评覆盖率不达标 | 连续2个月测评覆盖率低于80% | 地市督导员 | 系统提示督导员联系该校排查原因，并记录沟通结果 |
| 教师工作量严重不均 | 某校心理教师人均个案数超全市均值3倍 | 地市督导员 | 系统建议督导员协调人力资源支持 |
| 年度报告延迟提交 | 学校未在规定日期前生成年度报告 | 地市督导员 | 自动催报提醒，支持督导员在系统内直接查看该校数据并辅助填报 |

## 5.3 督导工作台（新增界面）

- 督导待办中心：所有自动发现的问题按紧急程度排列，督导员逐一处置并备注

- 介入记录：每次督导介入均留存完整记录，包括发现时间、处置过程、结果，可作为上级核查依据

- 学校改进追踪：对已督导学校，系统持续追踪4周内指标改善情况，自动报告效果

# 6. 开放平台与API生态

## 6.1 开放平台定位

允许经认证的第三方专业机构（心理咨询机构、高校心理系、医疗机构）通过API接入平台，提供专业服务，平台抽取服务佣金（3-10%）或收取API调用费，向平台型商业模式演进。

## 6.2 开放API设计原则

- 数据最小化：第三方只能获取已授权（学校管理员 + 家长双重同意）的脱敏数据

- 审计可追溯：所有第三方API调用记录完整审计日志，可随时查看

- 沙箱环境：第三方开发者可在独立沙箱环境测试，不影响真实数据

- 限速与配额：防止API滥用，按服务等级设置QPS限制

## 6.3 开放API能力清单

| API能力 | 适用场景 | 权限级别 |
| --- | --- | --- |
| 获取学校整体心理健康指数（聚合数据） | 科研机构数据分析、教育机构评估 | 机构认证 + 学校授权 |
| 触发转介流程（将学生推送给合作机构） | 心理咨询机构接收转介案例 | 机构认证 + 家长同意 |
| 推送外部服务结果（回传咨询反馈） | 合作机构将咨询记录回传平台 | 机构认证 |
| 自定义量表上传（审核后入库） | 科研机构上传新量表在平台内使用 | 机构认证 + 平台审核 |
| 数据导出（脱敏匿名） | 科研机构学术研究 | 机构认证 + 学校授权 + IRB证明 |

## 6.4 开发者平台

- 开发者注册与机构认证流程（线上提交资质→平台审核→开通权限）

- API文档中心（Swagger/ReDoc自动生成）

- SDK：提供Python / Java / Node.js三个版本

- Webhook支持：机构配置Webhook URL，平台主动推送事件（如新转介、预警生成）

# 7. 三期新增数据库表

## 7.1 AI相关表

表：ai_assessments（AI辅助评估结果表）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | 评估结果ID |
| record_id | UUID FK | 关联的作答记录 |
| model_version | VARCHAR(50) | 使用的模型版本号（用于结果可追溯） |
| rule_risk_level | ENUM | 规则引擎判定的风险级别 |
| ai_risk_score | DECIMAL(5,2) | AI风险置信度分数（0-100） |
| ai_risk_level | ENUM | AI建议的风险级别 |
| ai_vs_rule | ENUM | consistent一致 / ai_higher AI建议上调 / ai_lower AI建议下调 |
| reasons | TEXT[] | AI可解释性理由列表（最多3条） |
| anomaly_flags | TEXT[] | 检测到的答题异常列表 |
| needs_review | BOOLEAN | 是否需要人工复核 |
| reviewed_by | UUID FK | 复核教师ID（复核后填写） |
| reviewed_at | TIMESTAMPTZ | 复核时间 |
| review_decision | ENUM | agree采纳AI建议 / override人工覆盖 |
| created_at | TIMESTAMPTZ | AI评估时间 |

表：emotion_checkins（情绪打卡记录表）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | 打卡记录ID |
| student_id | UUID FK | 学生ID |
| checkin_date | DATE | 打卡日期 |
| emotion_type | VARCHAR(50) | 情绪类型（happy/calm/anxious/sad/angry/scared/confused/tired/excited） |
| emotion_score | INT | 情绪强度（1-5，1=轻微，5=强烈） |
| note | TEXT | 文字说明（最多100字，学生填写） |
| ai_sentiment | VARCHAR(20) | AI情感分析结果（positive/neutral/negative/risk） |
| risk_keywords | TEXT[] | 检测到的风险词汇（脱敏存储） |
| is_visible_to_teacher | BOOLEAN | 是否对教师可见（由学生控制） |
| created_at | TIMESTAMPTZ | 打卡时间 |

## 7.2 开放平台相关表

表：third_party_orgs（第三方机构表）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | 机构ID |
| name | VARCHAR(200) | 机构名称 |
| org_type | ENUM | counseling咨询 / research科研 / medical医疗 |
| license_no | VARCHAR(100) | 资质证书编号 |
| contact_name | VARCHAR(100) | 联系人 |
| contact_phone | VARCHAR(20) | 联系电话 |
| api_key | VARCHAR(200) | API密钥（SHA256哈希存储） |
| api_scopes | TEXT[] | 授权的API权限范围 |
| qps_limit | INT | 每秒请求数限制 |
| is_verified | BOOLEAN | 是否完成资质审核 |
| status | ENUM | pending / active / suspended / terminated |
| created_at | TIMESTAMPTZ | 注册时间 |

表：api_audit_logs（API审计日志表）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGSERIAL PK | 日志ID（用BIGSERIAL，数据量极大） |
| org_id | UUID FK | 调用机构ID |
| endpoint | VARCHAR(200) | 被调用的API路径 |
| method | VARCHAR(10) | HTTP方法 |
| request_params | JSONB | 请求参数（脱敏处理） |
| response_status | INT | HTTP响应状态码 |
| response_time_ms | INT | 响应时间（毫秒） |
| ip_address | INET | 请求IP |
| created_at | TIMESTAMPTZ | 请求时间（按月分区，自动归档） |

# 8. 三期新增API接口

## 8.1 AI辅助模块

| Method | Path | 描述 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/ai/assessment/{record_id} | 获取某次作答的AI辅助评估结果 | Counselor+ |
| POST | /api/v1/ai/assessment/{id}/review | 教师复核AI评估，记录决策 | Counselor |
| GET | /api/v1/ai/trend/{student_id} | 学生AI风险趋势预测 | Counselor+ |
| GET | /api/v1/ai/recommend/scale-plan/{school_id} | AI推荐该校测评方案 | Counselor / SchoolAdmin |

## 8.2 情绪打卡模块

| Method | Path | 描述 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/checkin | 学生提交情绪打卡 | Student |
| GET | /api/v1/checkin/my/history | 学生查看自己的打卡历史 | Student |
| GET | /api/v1/checkin/student/{id}/summary | 教师查看学生情绪概览（脱敏） | Counselor（需黄/红预警状态） |
| PUT | /api/v1/checkin/settings | 学生修改隐私设置 | Student |

## 8.3 督导自动化

| Method | Path | 描述 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/supervision/issues | 督导待处理问题列表 | DistrictAdmin |
| POST | /api/v1/supervision/issues/{id}/intervene | 发起督导介入，通知学校 | DistrictAdmin |
| POST | /api/v1/supervision/issues/{id}/resolve | 关闭督导问题，记录结果 | DistrictAdmin |
| GET | /api/v1/supervision/issues/{id}/followup | 查看督导介入后的改善追踪 | DistrictAdmin |

## 8.4 开放平台（外部API）

| Method | Path | 描述 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /open/v1/schools/{id}/health-index | 获取学校心理健康指数（聚合） | 第三方机构APIKey |
| POST | /open/v1/referrals | 接收平台转介案例 | 第三方机构APIKey |
| POST | /open/v1/referrals/{id}/feedback | 回传咨询服务结果 | 第三方机构APIKey |
| POST | /open/v1/scales/upload | 上传自定义量表（待审核） | 第三方机构APIKey |
| GET | /open/v1/developer/usage | 查看本机构API使用量 | 第三方机构APIKey |

# 9. 三期工期排期与里程碑

| 阶段 | 时间 | 主要交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 AI基础能力 | 第1-6周 | 答题异常检测规则引擎、AI辅助评估数据模型（v0规则版）、AI评估结果界面 | 异常答题检测准确率 ≥ 85%（人工抽查100份） |
| M2 移动App（学生+教师） | 第5-14周（并行M1-M4） | Flutter App iOS+Android双端、核心功能（任务列表/答题/预警推送/个案记录） | App Store和各大应用市场上线，推送通知到达率 ≥ 95% |
| M3 情绪打卡 | 第7-10周 | 打卡功能、情绪日记、AI情感分析（接入大模型API）、隐私控制 | 学生打卡完整闭环，风险词汇检测误报率 ≤ 5% |
| M4 智能测评推荐 | 第9-12周 | 推荐算法、学校画像模型、推荐方案生成界面 | 推荐方案被教师采纳率 ≥ 50%（目标指标） |
| M5 督导自动化 | 第11-16周 | 自动问题发现规则、督导工作台、介入记录与追踪 | 测试环境模拟触发全部5种督导场景，均能正确推送 |
| M6 开放平台 | 第15-22周 | API网关、机构认证、外部API文档、SDK（Python/Java）、审计日志 | 至少1家合作机构完成API对接联调 |
| M7 AI模型升级 | 第18-24周 | 收集足量标注数据后，训练专属风险评估ML模型，替换规则引擎 | ML模型AUC ≥ 0.85，优于规则引擎基线 |
| M8 整体测试与发布 | 第23-26周 | 全量回归、渗透测试、App更新、客户成功培训材料 | 全部功能通过UAT，安全扫描无高危漏洞 |

# 10. 三期验收标准

## 10.1 AI功能验收

- 异常答题检测：人工抽查100份（含已知50份异常），精确率 ≥ 90%，召回率 ≥ 85%

- AI风险研判：与人工评审结论一致率 ≥ 80%（黑盒测试100个历史案例）

- 情绪打卡风险词汇检测：不漏报任何含「自伤/自杀」意图词汇，误报率 ≤ 10%

## 10.2 App功能验收

- iOS和Android均通过官方应用市场审核上线

- 推送通知：测试100条，24小时内到达率 ≥ 95%

- 离线答题：断网状态下完成填写，恢复网络后60秒内自动同步，无数据丢失

- App Crash Rate：正式上线30天内 ≤ 0.5%

## 10.3 开放平台验收

- API文档完整覆盖所有开放接口，Swagger可在线测试

- Python SDK可一步完成认证和数据拉取（测试脚本验证）

- API审计日志完整记录所有请求，数据不可篡改

## 10.4 商业验收

- 至少3个地市完成正式商业合同，其中至少1个地市完成5所以上学校部署

- NPS（净推荐值）调查：心理教师满意度 ≥ 70分

- 平台年经常性收入（ARR）达到规划目标的80%以上

# 11. 三期合规与安全专项

三期涉及AI决策、未成年人数据、第三方数据接入，合规要求显著提升。

| 合规风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| AI辅助评估的医疗定性风险 | 产品文案严格区分「测评工具」与「诊断工具」，所有AI输出标注「仅供参考，最终判断以专业人员为准」；避免使用「诊断」「治疗」等医疗术语 |
| 未成年人个人信息保护 | 学生数据收集须经家长同意（知情同意书），情绪打卡内容严格访问控制，数据保存期限符合《未成年人网络保护条例》要求 |
| AI大模型数据外发 | 情感分析调用外部大模型API前，必须完成数据脱敏（去除姓名、学号、学校等识别信息）；合同中要求模型服务商不使用用户数据进行模型训练 |
| 第三方数据安全 | 开放平台接入的第三方机构需签署数据安全协议，明确数据使用范围和禁止事项；审计日志保存3年 |
| 等保合规 | 三期完成等保2.0三级认证，这是政府采购的必要条件；安全整改周期预留在M8阶段 |